民权县2020年度脱贫攻坚农田建设项目

实施方案

根据《商丘市财政局 商丘市扶贫开发办公室关于转发<河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好2020年度贫困县统筹整合财政涉农资金实施方案编报工作的通知>的通知》（商财农〔2020〕7号）文件精神，特制定民权县2020年度农田建设项目实施方案。

一、基本慨况

民权县位于商丘市西部，全县辖19个乡镇（街道办事处），529个行政村，农业总人口82.7383万人。

二、项目名称

2020年度民权县8万亩高标准农田建设项目。

三、项目类型

农田水利。

四、建设性质

新建项目。

1. 实施地点

民权县孙六镇、王庄寨镇、老颜集乡和北关镇。涉及孙六镇的贾北村、李坤侯村、刘口村、孙北村、孙南村、皇甫叉楼村、杨均平村7个行政村，建设规模1.6万亩；涉及王庄寨镇郝庄村、刘庄村、王北村、王东村、王南村、王庄村、尤庄村、杨庄村、韩大寺村9个行政村，建设规模1.8万亩；涉及老颜集乡大李庄村、董东村、董西村、胡楼村、孔良寺村、杨徐庄村、渔王庄村、仲楼北村、仲楼村9个行政村，建设规模1.8万亩；涉及北关崔坝、李馆东村、李馆西村、六合村、南北庄村、任庄村、四海营村、王公庄村、吴庄寨村、安李庄村10个行政村。

六、时间进度

2020年6月至2020年10月。

七、责任单位

民权县农业农村局。

1. 建设任务

新打838眼井，新建119座桥涵，疏浚52公里沟渠，衬砌渠道 6.38公里，修建61.19公里田间道路。其中：孙六镇：新打202眼井，新建26座桥涵，疏浚11.72公里沟渠，修建9.18公里田间道路；老颜集乡：新打152眼井，新建36座桥涵，疏浚23.52公里沟渠，衬砌渠道 0.7公里，修建12.26公里田间道路；王庄寨镇：新打175眼井，新建22座桥涵，疏浚10.01公里沟渠，修建14.56公里田间道路。北关镇：新打309眼井，新建35座桥涵，疏浚 6.82公里沟渠，衬砌渠道 5.68公里，修建25.19公里田间道路。

九、资金规模

10394万元。

十、资金筹措方式

财政统筹扶贫资金：10394万元。

1. 受益对象

 项目实施后惠及北关镇、王庄寨镇、孙六镇、老颜集乡4个乡镇35个行政村5500名贫困户。

1. 绩效目标

项目村通过道路建设，有效推进农田项目建设，改善田间耕作道路，促进国家粮食安全，促进5500名贫困群众增产增收，便于群众脱贫致富。

1. 群众参与

 动员组织全体村民参与监督，提升人民生活的幸福感。

1. 带贫减贫机制

项目带动项目区5500名贫困户改善灌溉和生产条件，促进贫困户增产增收。

 十五、项目组织

项目实施后惠及北关镇、王庄寨镇、孙六镇、老颜集乡农业基础设施改善，为使项目顺利实施，成立民权县2020年度高标准农田项目建设领导小组，由县直有关单位和项目乡镇负责组织实施。

民权县农业农村局

 2020年3月3日